PRODUCT BACKLOG

Game Tracker — v1.0

Stack: React + FastAPI + PostgreSQL | Deploy: AWS (S3 + CloudFront + EC2 + RDS)

Priorização: MoSCoW

Must have = essencial para a v1   |   Should have = importante, mas não bloqueia   |   Could have = desejável se houver tempo

Resumo por Épico

| Épico | Histórias | Esforço estimado | Prioridade geral |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação | 5 | 1 – 2 semanas | Must have |
| Catálogo de Jogos | 4 | 2 – 3 semanas | Must have |
| Interação com Jogos | 5 | 2 – 3 semanas | Must have |
| Listas | 4 | 1 – 2 semanas | Must have |
| Perfil do Usuário | 3 | 1 – 2 semanas | Must / Should |
| Infraestrutura | 5 | 1 – 2 semanas | Must have |
| Total | 26 histórias | 8 – 14 semanas |  |

Histórias de Usuário por Épico

AUTH  Autenticação

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Como visitante, quero me cadastrar com email e senha para criar minha conta. | • Campos: nome de usuário, email, senha, confirmar senha • Validação de formato de email • Senha mínima de 8 caracteres • Username único no sistema • Envio de email de verificação | Must have |
| AUTH-02 | Como visitante, quero fazer login com email e senha para acessar minha conta. | • Campos: email e senha • Mensagem de erro genérica (segurança) • Geração de token JWT • Opção 'Lembrar de mim' | Must have |
| AUTH-03 | Como visitante, quero fazer login/cadastro com Google para acessar de forma rápida. | • Botão 'Continuar com Google' • Criação automática de conta no primeiro login • Vinculação de conta Google a conta existente (mesmo email) | Must have |
| AUTH-04 | Como usuário, quero recuperar minha senha caso eu a esqueça. | • Campo de email para recuperação • Envio de link de redefinição por email • Link expira em 1 hora • Confirmação de nova senha | Should have |
| AUTH-05 | Como usuário, quero fazer logout da minha conta. | • Botão de logout visível no menu • Invalidação do token JWT • Redirecionamento para a página inicial | Must have |

CATALOG  Catálogo de Jogos

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT-01 | Como usuário, quero buscar jogos pelo nome para encontrar títulos específicos. | • Barra de busca acessível em qualquer página • Busca em tempo real (debounce 300ms) • Resultados da API externa (IGDB/RAWG) • Exibir: capa, nome, plataformas, ano | Must have |
| CAT-02 | Como usuário, quero ver a página de detalhes de um jogo com todas as informações relevantes. | • Capa do jogo em destaque • Nome, descrição, data de lançamento • Gêneros, plataformas, desenvolvedora • Nota média dos usuários da plataforma • Screenshots do jogo | Must have |
| CAT-03 | Como usuário, quero navegar por jogos organizados por gênero ou plataforma. | • Página de exploração com filtros • Filtrar por gênero, plataforma e ano • Ordenar por popularidade, nota ou data • Paginação ou scroll infinito | Should have |
| CAT-04 | Como usuário, quero ver jogos populares e bem avaliados na página inicial. | • Seção de jogos em alta (trending) • Seção de jogos mais bem avaliados na plataforma • Jogos adicionados recentemente por usuários • Carrossel ou grid responsivo | Should have |

INTERACT  Interação com Jogos

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Como usuário, quero dar uma nota a um jogo para registrar minha avaliação. | • Escala de 0.5 a 5.0 (incremento de 0.5) • Possibilidade de alterar a nota depois • Possibilidade de remover a nota • Nota visível na página do jogo e no perfil | Must have |
| INT-02 | Como usuário, quero escrever uma review sobre um jogo para compartilhar minha opinião. | • Campo de texto com limite de 5000 caracteres • Review vinculada à nota do jogo • Possibilidade de editar ou excluir a review • Data de criação visível • Indicador de spoiler (toggle) | Must have |
| INT-03 | Como usuário, quero ver as reviews de outros usuários sobre um jogo. | • Lista de reviews na página do jogo • Ordenar por mais recente ou mais curtida • Exibir: autor, nota, data, texto • Reviews com spoiler ocultas por padrão • Paginação | Should have |
| INT-04 | Como usuário, quero curtir a review de outro usuário para indicar que a achei útil. | • Botão de curtir na review • Contagem de curtidas visível • Uma curtida por usuário por review • Toggle: curtir / descurtir | Could have |
| INT-05 | Como usuário, quero marcar um jogo com um status (Jogando, Jogado, Quero Jogar, Abandonado). | • Seletor de status na página do jogo • Status visível no perfil do usuário • Possibilidade de alterar ou remover status • Contagem de jogos por status no perfil | Must have |

LISTS  Listas

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| LST-01 | Como usuário, quero criar listas personalizadas de jogos para organizar minhas coleções. | • Nome da lista (obrigatório) • Descrição da lista (opcional) • Lista pública ou privada • Limite inicial: 50 jogos por lista | Must have |
| LST-02 | Como usuário, quero adicionar e remover jogos das minhas listas. | • Botão 'Adicionar à lista' na página do jogo • Seletor mostrando as listas do usuário • Indicador de que o jogo já está na lista • Remover jogo de dentro da lista | Must have |
| LST-03 | Como usuário, quero editar e excluir minhas listas. | • Editar nome, descrição e visibilidade • Reordenar jogos dentro da lista (drag & drop) • Excluir lista com confirmação | Should have |
| LST-04 | Como visitante, quero ver listas públicas de outros usuários. | • Listas públicas visíveis no perfil do autor • Página da lista com capa dos jogos • Contagem de jogos na lista | Could have |

PROFILE  Perfil do Usuário

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| PRF-01 | Como usuário, quero ter uma página de perfil que mostre minha atividade. | • Avatar, nome de usuário, bio • Estatísticas: jogos avaliados, reviews, listas • Jogos recentes (últimas notas/status) • Contadores de status (Jogando, Jogado, etc.) | Must have |
| PRF-02 | Como usuário, quero editar meu perfil para personalizar minha página. | • Upload de avatar • Editar bio (limite de 300 caracteres) • Editar nome de exibição • Alterar senha | Should have |
| PRF-03 | Como usuário, quero ver estatísticas sobre meus jogos avaliados. | • Distribuição de notas (gráfico de barras) • Gêneros mais jogados • Plataformas mais usadas • Média geral das notas | Could have |

INFRA  Infraestrutura

| ID | História de Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Como desenvolvedor, quero configurar o deploy do frontend na AWS (S3 + CloudFront). | • Build do React servido via S3 • CloudFront como CDN com HTTPS • Invalidação de cache no deploy • Domínio personalizado (opcional na v1) | Must have |
| INF-02 | Como desenvolvedor, quero configurar o deploy do backend na AWS (EC2). | • EC2 t2.micro com FastAPI + Uvicorn • Nginx como proxy reverso • Systemd para manter o processo ativo • Security Groups configurados • Variáveis de ambiente via .env | Must have |
| INF-03 | Como desenvolvedor, quero configurar o banco de dados na AWS. | • RDS PostgreSQL (free tier) ou Supabase • Acesso restrito à VPC da EC2 • Backup automático habilitado • Migrations com Alembic | Must have |
| INF-04 | Como desenvolvedor, quero ter um pipeline de CI/CD básico. | • GitHub Actions para testes automáticos • Deploy automático no push para main • Lint e formatação no pipeline | Should have |
| INF-05 | Como desenvolvedor, quero configurar CORS e segurança básica da API. | • CORS configurado para o domínio do frontend • Rate limiting nos endpoints • Helmet ou headers de segurança no Nginx • HTTPS obrigatório | Must have |

Sugestão de Ordem de Desenvolvimento

Fase 1 — Fundação (semanas 1–3)

INF-01, INF-02, INF-03, INF-05, AUTH-01, AUTH-02, AUTH-05

Fase 2 — Catálogo (semanas 3–5)

CAT-01, CAT-02, AUTH-03, CAT-04

Fase 3 — Interação (semanas 5–8)

INT-01, INT-02, INT-05, INT-03, PRF-01

Fase 4 — Listas e Perfil (semanas 8–11)

LST-01, LST-02, LST-03, PRF-02, CAT-03

Fase 5 — Polimento (semanas 11–14)

AUTH-04, LST-04, INT-04, PRF-03, INF-04

Nota: Este backlog foca na v1 do produto. Features como feed social, seguir usuários, sistema de recomendação (microserviço Python), e gamificação estão planejadas para a v2.